## Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Пожег»

от 5 февраля 2015 года № 6

Муниципальная  программа

«Строительство водопроводной сети в д. Кекур»

- Раздел

Паспорт мероприятий по муниципальной программе «Строительство водопроводной сети в д.Кекур».

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство водопроводной сети в д.Кекур » в МО СП «Пожег» на 2015 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Устав сельского поселения «Пожег» |
| Заказчик Программы | Администрация МО сельского поселения «Пожег» |
| Разработчик Программы | Администрация МО сельского поселения «Пожег» |
| Куратор Программы | Глава сельского поселения «Пожег» |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Пожег» |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является улучшение обеспечения населения муниципального образования сельского поселения «Пожег» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Основными задачами Программы являются: - Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения - Недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний. |
| Перечень Программных мероприятий | - Разработка траншей экскаватором; - обратная засыпка траншей экскаватором; - засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. |
| Сроки реализации Программы | До 10 сентября 2015 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | За счет субсидии из республиканского бюджета- 270 тыс. рублей. За счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Пожег» - 30 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | - Обеспечение потребностей населения в качественной питьевой воде в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления; - Снижение социальной напряженности в населенных пунктах за счет улучшения питьевого водоснабжения населения, - Предотвращение нанесения вреда здоровью людей. |
| Контроль выполнения Программы | Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет Заказчик и Куратор Программы. |

2. Раздел

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Сельское поселение «Пожег» обладает  значительными запасами водных ресурсов – как поверхностными, так и подземными водами из артезианских скважин и шахтных колодцев. Имеется 13 водозаборных скважин, в т.ч. 11- лицензированных.

Но водопользование  на территории сельского поселения сталкивается с множеством проблем:

- значительный износ существующих сетей водоснабжения, что обуславливает частые аварии и как следствие- загрязнение водопроводной воды;

- качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03;

- вода из нецентрализованных источников- колодцев и автономных скважин в жаркую погоду и в зимнее время года исчезает из-за изменения уровня водного русла.

В связи с этим, обеспечение населения питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития сельского поселения «Пожег» и одной из главных проблем поселения.

В состав сельского поселения «Пожег» входит 9 населенных пунктов.

Численность населения в сельском поселении распределена следующим образом:

| № п.п. | Населенный пункт | Количество постоянно проживающего населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | Из них |  |  |  |
|  |  |  |  | Взрослые |  | Дети |  |
|  | Д.Кекур |  | 416 |  | 328 |  | 88 |
|  | С.Пожег |  | 520 |  | 383 |  | 137 |
|  | Д.Вомынбож |  | 146 |  | 112 |  | 34 |
|  | Д.Мале |  | 56 |  | 39 |  | 17 |
|  | Д.Пожегдин |  | 391 |  | 310 |  | 81 |
|  | Д.Великополье |  | 190 |  | 151 |  | 39 |
|  | П.Нижний Ярашъю |  | 224 |  | 166 |  | 58 |
|  | П.Ярашъю |  | 448 |  | 362 |  | 86 |
|  | Д.Седтыдин |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| По с.п. «Пожег» |  |  | 2391 |  | 1851 |  | 540 |

В настоящее время водопроводные сети функционируют только в с.Пожег, п.Ярашъю и  д.Кекур. Услугами централизованного водоснабжения (через водопроводную сеть и водоколонки) пользуются в поселении около 300 человек, что составляет 12% от общей численности населения.  Из подземного источника нецентрализованного водоснабжения (автономных скважин) – около 500 человек, что составляет примерно 20 процентов от общей численности населения. Остальная часть населения- 68 процентов  используют воду из колодцев и открытых водоемов,  качество воды в которых также не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения в дальнейшем водоснабжение поселения предусматривается постепенно сделать централизованным. Источниками водоснабжения могут быть приняты существующие водозаборные скважины.

Решение проблемы строительства новых водопроводных сетей, улучшения питьевого водоснабжения и содержания источников водоснабжения необходимо решать в рамках муниципальных целевых программ, которые будут предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий.

Реализация данного проекта направлена на устранение дефицита питьевой воды в населенном пункте деревня Кекур, что позволит увеличить потребление воды с закрытых источников до 60% населения деревни Кекур,  подключить к центральному водоснабжению социально значимые объекты: ФАП д.  Кекур, Центр Досуга д.Кекур.

Приоритетность задач Программы определена в соответствии с первоочередными мероприятиями, принятыми Советом сельского поселения «Пожег» в рамках решения вопросов по обеспечению населения качественной питьевой водой.

3. Раздел

Цели и задачи Программы

Цели  Программы:

- Обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами ;

- Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- прокладка водопроводных сетей для обеспечения населения услугами централизованного водоснабжения;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Задачи Программы:

- Строительство водопроводной сети в д.Кекур.

- 4. Раздел

- Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы -  подготовительные работы: февраль- май 2015 года; работы по разработке и засыпке траншей- июнь- август 2015г. Завершение работ предусматривается до 15 сентября 2015 года.

5. Раздел

Система программных мероприятий.

|  | Наименование программных мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выбор наиболее удобного и оптимального варианта проведения основной трассы водопроводной сети. | 300,00 |
| 2 | Проведение подготовительных работ |  |
| 3 | Разработка траншей экскаватором |  |
| 4 | Обратная засыпка траншей экскаватором |  |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. |  |

6. Раздел

Ресурсное обеспечение Программы

|  | Наименование направления | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размер субсидии из Республиканского бюджета | 270,0 |
| 2 | Средства бюджета муниципального образования сельского поселения «Пожег» | 30,0 |

7. Раздел

Ожидаемые результаты реализации

Устранение дефицита питьевой  воды в населенном пункте д.Кекур. Реализация данного проекта  позволит  увеличить потребление с закрытых источников водоснабжения до 60% населения и подключить к центральному водоснабжению социально значимые объекты: ФАП д.Кекур, Центр Досуга д.Кекур.  Произойдет снижение социальной напряженности в населенном пункте за счет улучшения питьевого водоснабжения населения.

8. Раздел

Система управления и контроль

Текущее управление Программой осуществляется Куратором- главой сельского поселения «Пожег».

Исполнителем Программы является администрация сельского поселения «Пожег».

При возникновении необходимости в корректировке Программы, администрация сельского поселения «Пожег» представляет Куратору предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Программу.

На основе представленных предложений Куратор Программы поручает подготовку проекта постановления администрации сельского поселения «Пожег» для внесения изменений и (или) дополнений в установленном порядке.

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляют Заказчик и Куратор Программы.

9. Раздел

Досрочное прекращение реализации Программы.

Реализация Программы может быть прекращена Постановлением администрации сельского поселения «Пожег», если:

а) по результатам оценки эффективности реализации Программы принято решение о неэффективности реализации Программы;

б) выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями Программы:

- нецелевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- невыполнение исполнителями Программы программных мероприятий;

в) принята другая Программа, поглощающая действующую по целям и задачам.